## Slide 1: Modelo espiral
Equipe: Renan Ribeiro
Thiago Abritta

## Slide 2: Introdução
Definido por Barry Boehm em 1988
Esforços de análise e engenharia são aplicados em cada fase do projeto
Do modelo em espiral para desenvolvimento de software saltam a vista 2 aspectos: a analise de risco e prototipagem
Características de fluxo continuo.
Análise de Riscos = Analise de Viabilidade

## Slide 3: Objetivo
O objetivo do modelo espiral é prover um metamodelo que pode acomodar diversos processos específicos. Isto significa que podemos encaixar nele as principais características dos modelos vistos anteriormente, adaptando-os a necessidades específicas de desenvolvedores ou às particularidades do software a ser desenvolvido. Este modelo prevê prototipação, desenvolvimento evolutivo e cíclico, e as principais atividades do modelo cascata.

## Slide 4
Sua principal inovação é guiar o processo de desenvolvimento gerado a partir deste metamodelo com base em análise de riscos e planejamento que é realizado durante toda a evolução do desenvolvimento.
A identificação e o gerenciamento de riscos é hoje uma atividade importantíssima no desenvolvimento de software devido à imaturidade da área e à falta de conhecimento, técnicas e ferramentas adequadas.

## Slide 5: Estágios do modelo espiral
No estágio 1 devem ser determinados objetivos, soluções alternativas e restrições.
No estágio 2, devem ser analisados os riscos das decisões do estágio anterior. Durante este estágio podem ser construídos protótipos ou realizar-se simulações do software.
O estágio 3 consiste nas atividades da fase de desenvolvimento, incluindo design, especificação, codificação e verificação.
Modelo Espiral

## Slide 6
O estágio 4 compreende a revisão das etapas anteriores e o planejamento da próxima fase. Neste planejamento, dependendo dos resultados obtidos nos estágios anteriores - decisões, análise de riscos e verificação, pode-se optar por seguir o desenvolvimento num modelo Cascata (linear), Evolutivo ou Transformação.
Modelo Espiral

## Slide 7
MODELO ESPIRAL
Voltar

## Slide 8: Vantagens
Estimativas (por exemplo: cronograma) tornam-se mais realísticas com o progresso do trabalho, porque problemas importantes são descobertos antecipadamente.
É mais versátil para lidar com mudanças (sempre inevitáveis) que desenvolvimento de software geralmente exigem.
Engenheiros de Software (que sempre estão impacientes com alongamento da fase do projeto) podem começar o trabalho no sistema mais cedo.
Fácil de decidir quando testar
Não faz distinção entre desenvolvimento e manutenção.

## Slide 9: Desvantagens
Pode ser difícil convencer os clientes de que a abordagem evolucionária é controlavél.
O modelo não é usado na mesma extensão que o linear e o de prototipação, e, por isso, não foi “testado” o suficiente.
Avaliação dos riscos exige muita experiência e fia-se nessa experiência para o sucesso. Se um risco não for descoberto, inevitavelmente ocorrerão problemas.
O modelo é relativamente novo e não tem sido amplamente utilizado.
Bem aplicado em sistemas de larga escala.
Sistemas devem ser produtos internos da empresa.

## Slide 10: Bibliografia
http://engenhariadesoftware.blogspot.com.br/2007/03/o-modelo-espiral.html
http://www.slideshare.net/modeloespiral/modelo-espiral-4324436